## Slide 1: Présentation de solution au Cahier des Charges
UniTech
Notes: M

## Slide 2: Sommaire
Présentation de l’entreprise
Objectif du projet
Analyse de l’existant et des besoins
  Organisationnels
  Techniques
Solution proposée
Offre financière
Notes: M

## Slide 3: Présentation de l’entreprise
Secteur d’activité : Informatique
Siège social : Paris (France)
Équipe de 3 développeurs
Devis Gratuit
Projet gouvernemental / Entreprises privées
Notes: S

## Slide 4: Analyse de l’existant et des besoins
Existant
Base de donnée FFF
Réseaux Sociaux
Besoins
Base de donnée Application
Application Web/Android
Comptes
Notes: A

## Slide 5: Solution organisationnelle proposée
Les joueurs
  Se connecter/S’enregistrer
  Communiquer avec les autres joueurs
Le club
  Se connecter/S’enregistrer
  Inviter les entraîneurs
  Recevoir les résultats
Les entraîneurs
  Se connecter/S’enregistrer
  Poster des annonces
  Répondre aux annonces
  Interagir avec les joueurs de l’équipe
  Communiquer avec les arbitres
  Sélectionner les joueurs
Notes: M

## Slide 6: Solution technique proposée
Création d’une Base de données (SGBD)
Développement d’une application Web (PHP/JS - LARAVEL/JUNIT/PHPUNIT/SELENIUM/WebSockets) - Android (PHP/Java)
Ajout de rôles (Club/Entraîneur/Joueur)
Mise à Jour en temps réel
E-mail de vérification (server SMTP/POP3)
Mot de passe cryptés (md5)
Calendrier dynamique pour la rencontre
SMS de confirmation 24h avant la rencontre
Composition d'équipe avant match
Verrouillage de l'équipe 72H avant rencontre
Échange écrit avec E-chat
Disposition des joueurs sur la carte du terrain
Notes: S

## Slide 7: Plan de développement
Phase 1 : Spécifications techniques et fonctionnelles
Phase 2 : Architecture de la solution applicative
Phase 3 : Codage des modules spécifiques
Phase 4 : Tests unitaires et d’intégration
Phase 5 : Documentation technique de la solution
Phase 6 : Validation avec données utilisateurs
Notes: back + front A

## Slide 8: Planning du projet
Diagramme de Gantt représentant l’avancement des tâches en fonction du nombre de semaine
1 semaine = 5 jours/Homme
Durée totale du projet = 55 jours/Homme
Notes: S

## Slide 9: Plan d’accompagnement
Formation par l’expert cybersécurité
Formation vidéo aux différentes fonctionnalités
Support documentaire au format .pdf
Support technique avec système de ticket
Notes: M

## Slide 10: Offre financière
Métiers | Tarif journalier/pers (€) | J/h | Tarif/Métiers
Chef de projet | 570 | 55 | 31350
Ingénieur Réseaux | 480 | 47.5 | 22800
Développeur | 410 | 50 | 20500
Testeur | 340 | 5 | 1700
Administrateur base de données | 457 | 50 | 22850
Expert en cybersécurité | 498 | 50 | 24900
Total = 124,1k€
Acompte pour les 4 premières semaines du projet
Notes: A